东海陵园坟墓拆迁安置建设工程

支出绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

平潭综合实验区社会事业局成立于2013年，下设民政处、文体处、科技处、新闻广电处等业务科室，职责范围涉及民政、文化体育、科技等各方面，主要负责工作：推进基层民主政治建设；组织落实全区社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；指导和监督全区居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作以及儿童收养、流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人救助保护工作；推进全民建设事业发展。

（二）项目绩效目标情况

1．项目的基本情况

- 随着实验区开发建设不断推进，福平高铁等一批重点项目相继动工，起涉征范围内的大量坟墓需要拆迁安置，而此前东海陵园建设的3000座拆迁安置坟墓已所剩无几。为推进重点项目建设，保障民生，拟征用流水镇松厝村松柏村岚自然村和松厝垅自然村之间山地约35亩，作为新建陵园坟墓拆迁安置区项目用地。由东海陵园平潭分公司作为项目代业主，结合东海陵园总体市局规划，负责实施项目的统一规划、设计、建设、管理。该项目占地2333.3平方米，建设7000个墓穴，主要建设包括各建设主体土建工程和给排水、电气、道路、绿化、公共设施等配套设施工程。

- 2.项目申报的可行性、必要性及其论证过程

- 随着实验区开发建设，大量坟墓需要拆迁，相关的安置工作如果没有做好，该项工作将难以得到群众的支持，部分群众甚至会抵制该项工作，工作将难以开展。征地工作的滞后，将会延缓实验区开发建设的进度，对实验区的发展有着十分不利的影响。另一方面，在中国的传统观念中，不能将先辈妥善安葬也是一张不孝，是对逝者的一种不敬，安置坟墓的建设能够让那些拆迁的坟墓得到安置，这既是对逝者的尊敬，也能规范坟墓的统一管理，减少违规坟墓的现象，美化实验区的自然环境，也能让土地能够更好的规划使用，提高土地使用效率。

- 3.项目绩效总目标及阶段性目标情况

- 项目绩效总目标：（1）时效目标：资金使用时间2017年；（2）成本目标：项目建设投入资金不超过1200万元；（3）数量目标：建成7000台坟墓；（4）质量目标：符合相关验收标准；（5）社会效益目标：保障拆迁坟墓家属的权益，让拆迁坟墓得到安置。

- 阶段性目标情况：截止2017年7月止，共建成安置坟墓7979台，超出预期目标，拆迁安置墓建设工程已全部完成，建成坟墓也已通过验收。2017年该项目投入资金1335.2万元，低于计划投入，达到绩效目标值。安置墓现已投入使用，大量拆迁坟墓已经得到妥善安置。

二、项目实施基本情况

- （一）项目组织管理情况

- 35亩拆迁安置墓工程在县政府2014年第3次常务会议提出，由县民政局牵头，国土、林业、农业、福州市勘察院平潭分院等部门配合，完成涉征地地类认定、测量征地协议签订以及补偿款发放等工作。由东海陵园平潭分公司作为项目代业主，结合东海陵园总体布局规划，负责实施项目的统一规划、设计、建设、管理。材料费、人工费等建造成本按500元/台给予补助，由县财政承担，项目竣工交付使用后拨还东海陵园平潭分公司。项目于2015开工，截止2017年12月30日，已完成全部安置墓的修建。

- （二）项目财务管理状况

- 社会福利中心（一期）项目的拨款流程严格按照相关规定执行，请款材料经区社会事业局审核无误后，及时将款项拨付施工单位，做到“专户管理、单独核算、专款专用”。

三、项目绩效目标分析

- （一）项目绩效目标完成情况

- 该项目绩效自评得分94分。时效目标、成本目标、数量目标和质量目标均达到目标标准。绩效目标的设置存在着一定不合理性，且部分安置墓还未投入使用，社会效益没有完全发挥。

- 1. 时效目标：资金使用时间2017年，完成当年绩效目标。

- 2. 成本目标：项目投入资金1200万元，完成当年绩效目标。

- 3. 数量目标：2017年建成安置墓7979台，超出2017年预定绩效目标。

- 4. 质量目标：安置墓已验收。

- 5. 社会效益目标：安置墓已投入使用，保障拆迁坟墓家属的权益，让拆迁坟墓得到安置。

- （二）项目绩效分析

- 35亩拆迁坟墓安置工程已于2017年全部完工，建成7979台安置墓，2017年投入1200万元，投入资金控制在1200万元内。现安置墓已投入使用，拆迁的坟墓得到了安置，同时规范了坟墓的统一管理，减少了违建坟墓的现象。

- 四、下一步改进工作的意见和建议

- 35亩拆迁安置墓已全部完工投入使用，接下来需要加强对拆迁安置墓的规范管理，使拆迁坟墓能够等到妥善安置。

- 平潭综合实验区社会事业局

- 2018年8月15 日