平潭社会福利中心项目（一期）工程

绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

平潭综合实验区社会事业局成立于2012年，下设民政处、文体处、科技处、新闻广电处等业务科室，职责范围涉及民政、文化体育、科技等各方面，主要负责工作：推进基层民主政治建设；组织落实全区社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系；指导和监督全区居民最低生活保障、特困人员供养、医疗救助、临时救助、生活无着人员救助工作以及儿童收养、流浪乞讨人员救助管理和流浪未成年人救助保护工作；推进全民建设事业发展。

（二）项目绩效目标情况

1．项目的基本情况

平潭社会福利中心项目（一期）工程于2016年动工，建于平潭综合实验区上楼加油站北侧，总占地面积26666.67㎡，地上建筑面积6094.54.02㎡，预计总投资金额为13680.6万元。建设内容主要为老人福利院、食堂、儿童福利院、康复中心、军休所、光荣院、后勤办公用房、救灾物资仓库、福乐家园、救助站等相关用房的土建工程以及给排水、电气、绿化、暖通、道路广场等配套基础设施工程。该项目是为维护处于特殊困难之中的老年人、孤儿和残疾人的生活、教育、医疗和康复等方面基本权利而设立。

- 项目申报的可行性、必要性及其论证过程

- 平潭社会福利中心项目（一期）工程的建成，对维护平潭综合实验区处于特殊困难之中的老年人、孤儿和残疾人的生活、教育、医疗和康复等方面基本权利有着重大作用，推动平潭综合实验区社会福利事业快速发展。

- 该项目委托福建省明信德工程咨询有限公司，完成项目的建议书、可行性研究报告编制及可行性研究报告的评估工作。根据《平潭综合实验区关于平潭福利中心项目可行性研究报告的批复》（岚综实项目审批﹝2016﹞8号），该项目《可行性研究报告》内容齐全，编制深度符合要求。该项目的设计方案内容基本符合规划及相关规范、文件要求，同时通过了环境影响、水土保持等方面的审查。

- 项目绩效总目标及阶段性目标情况

- 项目绩效总目标：（1）时效目标：资金使用时间2017年；（2）成本目标：项目建设投入资金不超过5583.66万元；（3）数量目标：完成社会福利中心（一期）项目主体工程；（4）质量目标：符合相关验收标准；（5）社会效益目标：维护处于特殊困难之中的老年人、孤儿和残疾人的生活、教育、医疗和康复等方面基本权利。

- 阶段性目标情况：2017年社会福利中心（一期）项目资金总投入5350万元。截止到2017年12月底，主体工程已经全部完成，但还未验收。同时，完成了白蚁防治、移杆改线的工程，并完成了边坡支护及基础、正式用电、智能化项目的设计。相关的配套工程，也将在2018年动工。

二、项目实施基本情况

- （一）项目组织管理情况

- 2017年1月起，区社会事业局与区土地开发集团有限签订代建合同，由区区土地开发集团有限作为代建单位，主要负责以下工作：组织项目施工、主要材料设备采购等招标活动，并与施工单位、主要材料设备供应单位签订合同；同时负责编制项目年度计划和基建支出预算；组织项目施工，负责办理项目施工中出现的设计变更、概算调整等手续；组织项目中间验收，单位工程竣工验收，办理竣工备案手续；组织竣工结算、竣工决算报告编制；负责将项目竣工及有关项目建设的技术资料完整的整理汇编移交，办理资产移交手续，编制并报送项目总结报告。作为业主单位，区社会事业局对区土开集团提供的材料进行审核，并对代建单位进行监督。

- （二）项目财务管理状况

- 社会福利中心（一期）项目的拨款流程严格按照相关规定执行，请款材料经区社会事业局和区国库支付中心审核无误后，及时将款项拨付施工单位，做到“专户管理、单独核算、专款专用”。

三、项目绩效目标分析

- （一）项目绩效目标完成情况

- 1. 时效目标：资金使用时间2017年，完成当年绩效目标。

- 2. 成本目标：项目投入资金5350万元，完成当年绩效目标。

- 3. 数量目标：社会福利中心（一期）项目主体工程已经完成，达成预定绩效目标。

- 4. 质量目标：工程还未验收。

- 5. 社会效益目标：由于社会福利中心还未对外运营，还未产生社会效益。

- （二）项目绩效分析

- 社会福利中心（一期）项目基本完成年初预定绩效目标，完成了主体工程，等待验收。相关配套工程也将在2018年开始施工。因福利中心还未对外运营，现在还无法对社会效益目标、环境效益目标、可持续发展目标进行评价。

- 四、下一步改进工作的意见和建议

- 因委托区土开集团为代建单位，进度款支付由代建单位审核，审核时间较长，不够及时发放进度款，所以应规范加强工程进度款审批工作措施。

- 平潭综合实验区社会事业局

- 2018年8月15日