平潭综合实验区农村标准三格化粪池、旱厕
改水冲式公厕建设资金补助工作方案

为大力推进我区农村生活污水处理设施建设，规范专项补助 资金的使用和管理，提高资金使用效率，根据中共福建省、福建 省人民政府《关于开展2017年为民办实事工作的通知》（闽委 〔2017〕4号）、福建省人民政府办公厅关于印发《2017年全省 宜居环境建设行动计划的通知》（闽政办〔2017〕25号）、《平潭 综合实验区管委会办公室关于印发〈平潭综合实验区农村污水垃 圾整治行动实施方案（ 2016-2020 ）〉的通知》（岚综管办〔2016〕 262号）和全省农村生活污水垃圾治理工作视频会议工作部署等 要求，结合我区实际，特制订本建设资金补助工作方案。，

一、工作原则

坚持群众自建、财政补助原则。农村标准三格化粪池、旱厕 改水冲式公厕建设项目由农户和村委会作为项目实施主体，按照 区财政预算安排，对新建改造经验收合格的农村标准三格化粪 池、农村旱厕改水冲式公厕给予专项资金补助。

二、工作任务

为推进全区农村污水治理全覆盖，计划2017年至2019年期 间新建改造约30000户标准三格化粪池（以省上下达的任务数为 准），其中2017年为7692户；对180个行政村每个行政村1个 旱厕改水冲式公厕进行补助。

三、补助标准

农村新建改造标准三格化粪池，省级每户补助标准600元， 区财政按每户不低于1200元配套补助，计划三年区财政至少补 助资金3600万元。

农村旱厕改水冲式公厕设施建设按蹲位进行补助，区财政按 每蹲位补助5000元，原则上不超过5个蹲位（含5个），一村（行 政村）仅补助一个，180个行政村区财政共计补助450万元。

四、补助条件与方式

农村标准三格化粪池、旱厕改水冲式公厕建设项目由农户和 村委会作为项目实施主体，进场开工后由乡镇确认先预拨补助资 金的20%;经竣工验收合格后，再拨补助资金的60%;经水质抽 样检测合格后再拨补助资金的20%。 ，

五、验收程序

一个行政村生活污水治理的建设周期为一年，一年内农村标 准三格化粪池建设完成率需达到当年确定任务数的90%,并完成 相应旱厕改水冲式公厕任务指标方可申请区级验收。验收实行三 级考核机制。 '•

（一）村级自查。工程建设施工期间，由村两委组成工作小 组按照农村标准三格化粪池建设导图对工程质量和数量进行全 过程检查，并拍照取证，合格的由农村标准三格化粪池受益户签 字确认，对旱厕改水冲式公厕按工程建设标准进行验收。完成当 年下达建设任务数的行政村可申请乡镇核查。

（二）乡镇核查。各乡镇负责成立专门工作小组在工程建设 期间进行全程指导、参与和监督，对申请核查的农村标准三格化 粪池建设数量进行核实，并在各村庄公示栏上公布，同时组织对 排放水质进行检测。经核查合格后，按年度任务向区交建局申请 区级验收，并申请资金补助。

（三）区级验收。区交建局牵头区直相关部门，组织工作人 员进行随机抽样检查，核实受益名单和排放水质标准。按照年度 下达任务完成情况，下拔专项补助资金。

六、申请材料

各乡镇申请专项补助资金需附农村标准三格化粪池选用导 图、现场施工照片（施工前、施工中、施工后）、三格化粪池受 益户签字、村两委自查材料、水质检测报告、乡镇公示材料及经 村委、乡镇盖章确认的申请资金补助表格等资料。

七、保障措施

（一）加强组织领导。区管委会已明确通过三年攻坚行动全 面完成农村污水治理工作，各区直部门要按职责分工抓好落实， 区交建局负责牵头推进农村标准三格化粪池和旱厕改水冲式公 厕建设工作；区财金局负责补助资金列入预算，按规定下达主管 部门；区环土局负责水质排放标准检测；各乡镇人民政府负责具 体组织实施。各部门要强化联动，形成合力，切实推进农村污水 治理工作顺利开展。

（二）动员群众自建。各部门、各乡镇要采取多种宣传形式,激发村民参与的积极性和主动性，全面动员农村每家每户新建或 改造标准三格化粪池，彻底改变农村生活污水直接排放行为，要 充分发挥村民老人会、妇女联合会、共青团组织的作用，建立污 水管网并联机制，组织老党员、老干部等开展互动监督，对反映 的问题及时反馈并整改到位。

（三）	加强资金使用管理。农村标准三格化粪池、旱厕改水 冲式公厕建设奖补资金实行专账管理、专款专用，严禁截留、挪 用或转作他用，同时建立农村污水治理违规违法行为的网络举报 平台和举报电话，对违反使用管理规定的，按相关法律法规严肃 处理。

（四）	建立进度月报和督查机制。按照省住建厅每月上报进 展情况的工作要求，各乡镇每月25日要将工作进展情况报送至 区环境卫生整治办，区环境卫生整治办对各乡镇农村污水治理工 作每月完成情况进行考评，并将考核结果作为年度绩效考核的重 要依据。