君山片区管理局房屋结构安全隐患大排查大整治“百日攻坚”专项行动方案

为深入贯彻落实习近平总书记关于安全生产的重要讲话、重要指示批示精神，深刻汲取泉州“3·7”倒塌事故血的教训，按照全省、全区房屋结构安全隐患大排查大整治“百日攻坚”专项行动动员部署视频会议精神，从即日起，在君山片区辖区范围内开展房屋结构安全隐患大排查大整治“百日攻坚”专项行动，特制定本方案。

一、总体要求

坚持“零容忍”的整治态度，以高度的政治责任感和工作紧迫感，对全片区范围内房屋结构安全隐患，进行全面彻底地摸底、排查、建档，做到地毯式、全覆盖、无死角，不漏一户一房。坚持边动员、边排查、边整治、边复核，发现有结构安全问题的，要立即采取坚决、果断的措施整改到位，确保人民群众生命财产安全。

二、摸排整治对象

1.住宅。包括：自建房、成套房、公寓楼、宿舍楼、改建的群租房等；

2.别墅。包括：独栋、联排、双拼、叠拼别墅等；

3.厂房。包括生产场所、经营场所、办公场所、物流仓储场所等；

4.公共建筑。包括：机关企事业单位用房，各类娱乐场所，各类商业场所、农贸市场、超市，各类文化旅游场所，各类交通运输场站，各类宾馆、酒店、民宿、餐馆、招待所，各类大中小学校、幼儿园，各类培训机构场所，各类医疗卫生场所，各类养老、托老机构场所等；

5.其他。存在各类重大安全隐患的建筑。

三、排查整治重点

要在去年排查的基础上，全面摸底与重点排查相结合，一栋不漏，一户不落，重点抓好以下类型：

1.已开复工项目员工集中居住的房屋；

2.投入使用时间长、人员密集的农贸市场、超市等钢结构建筑；

3.无资质设计、无资质施工的房屋（含厂房）；

4.擅自加层、改扩建的房屋（含群租房）；

5.生产、经营、居住功能混杂的“三合一”自建房；

6.擅自改变使用功能用于生产经营、出租的房屋。

2019年专项行动中已排查的重大安全隐患房屋和一般安全隐患房屋，要作为此次“百日攻坚”行动的重中之重。

四、行动步骤

（一）全面摸底排查（4月30日前）。在发动业主、物业企业自查的基础上，由包村工作队员、村干部逐一摸底排查、逐一梳理问题、逐一建档造册，不落一栋、不落一户，对全片区房屋安全隐患开展全面摸底排查，做到应查尽查。

（二）坚决整治清理（5月31日前）。对排查发现的房屋结构安全隐患，要形成问题清单，逐一确定处置意见，重大隐患要先查先治，该鉴定的，立即鉴定；该加固的，立即加固；该停用的，坚决停用；该停业的，坚决停业；该拆除的，坚决拆除，彻底整治消除隐患。同时，各行政村要妥善安排好所涉及的群众临时居住问题。

（三）开展整治复核（6月30日前）。要根据房屋结构安全隐患排查整治工作安排，对开展鉴定、整治的房屋，逐一进行现场复核、闭环管理，并将整治情况及时录入全省房屋安全信息管理系统，确保整改措施落实到位。

五、责任分工

1.各包村工作队。承担专项行动的直接责任。各包村工作队领导是排查整治工作的直接责任人，负有组织实施、推动落实的直接责任。

2.各行政村。承担专项行动的具体责任。村干部负有发动群众、直接参与的具体责任。

3.业主和物业。承担专项行动的主体责任。负有自查自纠和配合整改的主体责任。

4.片区各处室。承担专项行动中涉及本行业领域的牵头协调、督促、指导、抽查、技术服务等工作责任。

六、工作保障

（一）加强组织领导。成立君山片区管理局房屋结构安全隐患大排查大整治“百日攻坚”专项行动领导小组，由党委书记叶苏凤担任组长，党委副书记林武担任第一副组长，其他党委委员担任副组长。领导小组下设综合协调和技术保障组、处置协调组、司法保障组、督导考核组、宣传教育组、资金保障组6个工作组，负责组织和推动本辖区的排查整治复核工作。

（二）强化技术指导。由行业主管部门派驻片区的专业技术人员，参与排查和复核工作，负责全程提供技术指导和咨询评估工作。片区管理局采取政府购买服务等方式，委托设计、施工、监理、检测等有资质的专业机构参与排查整治工作。

（三）严格效能督查。督导考核组要组织开展一线巡察、一线考核和督导指导工作；巡察结果、考核结果和督导结果将与干部使用相挂钩。对态度不坚决、措施不到位、工作不落实和不作为、慢作为、乱作为的党员干部，启动效能问责和党纪政纪处分。

（四）落实资金保障。为保障排查整治复核工作顺利开展，区财政局统一安排下拨专门工作经费。对于聘请专业人员和技术专家参与排查整治、委托有资质的第三方机构对房屋结构安全性鉴定等所产生的费用，片区业务处室合理安排、及时拨付以保障工作顺利开展。

（五）设立举报电话。设立举报电话，接受群众举报并逐一核实。经核实属于新发现的举报线索，将对第一举报人予以300元的奖励，并严格保密。奖励费用由区财政承担。

（六）广泛宣传发动。利用报纸、电视、网络等新闻媒体，深入宣传、广泛发动，加强政策解读和安全教育，做细群众工作，引导群众共同参与。同时，要加强舆论监督，营造全社会关注支持房屋结构安全排查整治工作。

附件：1.君山片区管理局房屋结构安全隐患大排查大整治“百日攻坚”专项行动领导小组

2.房屋结构安全隐患排查整治工作安排

附件1

君山片区管理局房屋结构安全隐患

大排查大整治“百日攻坚”专项行动领导小组

为进一步做好房屋结构安全隐患排查整治工作，经片区研究，决定成立君山片区管理局房屋结构安全隐患大排查大整治“百日攻坚”专项行动领导小组，组成人员名单及下设机构如下：

组      长: 叶苏凤  党委书记、局长

第一副组长: 林  武  党委副书记

副  组  长: 施  敏  党委委员

胡东荣  党委委员、副局长

高扬潭  党委委员、驻局纪检监察组组长

程  波  党委委员、副局长

刘栋钢  党委委员、副局长

成      员：陈李凯  党政办公室筹备组组长

林  黎  党群工作处筹备组组长

翁文卿  经济发展处筹备组组长

蒋金促   资源环境与交通建设处筹备组组长

林  兴  社会事业发展处筹备组组长

林  锋  农业农村发展处筹备组组长

薛  忠  综合治理处筹备组组长

张大鹏  东庠办事处筹备组组长

薛  茂  财税发展处筹备组副组长

李  铨  社会事业发展处筹备组副组长

刘孟通  资源环境与交通建设处筹备组副组长

翁瑞云  机关党委筹备组副组长

陈若非  党群工作处筹备组副组长

周小钦  财税发展处筹备组副组长

郑  青  经济发展处筹备组副组长

李登庄  综合治理处筹备组副组长

林銮飞  党群工作处筹备组副组长

何秀清  机关党委筹备组副组长

魏文彬	综合治理处筹备组副组长

陈书达  农业农村发展处筹备组副组长

陈  强	财税发展处筹备组副组长

吴晓斌  经济发展处筹备组副组长

林  茂  资源环境与交通建设处筹备组副组长

陈  鑫  党群工作处筹备组副组长

芦汪洋  综合治理处筹备组副组长

林宗生  东庠办事处筹备组副组长

吴海鹄  东庠办事处筹备组副组长

林  武  经济发展服务中心筹备小组负责人

施恭明  农业农村处服务中心筹备小组负责人

林  波  综合事务服务中心筹备小组负责人

潘小兰  社会事务服务中心筹备小组负责人

领导小组下设机构6个小组，分别为：

（一）综合协调和技术保障组

组  长：刘栋钢  党委委员、副局长

副组长：陈李凯  党政办公室筹备组组长

林  黎  党群工作处筹备组组长

翁文卿  经济发展处筹备组组长

蒋金促  资源环境与交通建设处筹备组组长

薛  忠  综合治理处筹备组组长

林  兴  社会事业发展处筹备组组长

林  锋  农业农村发展处筹备组组长

成  员：片区党政办公室、党群工作处、经济发展处、资源环境与交通建设处、综合治理处、社会事业发展处、农业农村发展处筹备组，各包村工作队。

工作职责：各成员部门负责对接各自行业主管部门，且各安排1人，依托资源环境与交通建设处筹备组，负责现场协调、对接全片区房屋结构安全隐患排查整治工作，及时传达部署落实领导小组有关要求，协调各工作组按照工作职责推动排查整治工作，及时掌握工作动态，做好排查、整治、复核等各阶段工作的信息收集汇总。行业主管部门派驻片区的专业技术人员为大排查大整治工作提供全程技术指导。

（二）处置协调组

组  长：刘栋钢  党委委员、副局长

副组长：蒋金促  资源环境与交通建设处筹备组组长

翁文卿  经济发展处筹备组组长

薛  忠  综合治理处筹备组组长

薛  茂  财税发展处筹备组副组长

成  员：片区资源环境与交通建设处、经济发展处、综合治理处、农业农村发展处、社会事业发展处筹备组、各乡镇执法大队

工作职责：由资源环境与交通建设处筹备组牵头，负责对接区自然资源局、区交通与建设局，处置历史遗留问题、产权问题、收储、人员过渡安置、补办手续等；综合治理处负责对接区综合执法与应急管理局，对所排查发现存在安全隐患的违法建设房屋按照清违法定职责严格执法，并予以建档备案；对存在重大安全隐患的生产经营场所，由相关业务处室牵头组织，该关停的立即关停；对涉嫌犯罪的案件，依法移送公安机关立案查处，并做好行政案件证据收集工作，依据有关规定做好取证和证据固定。

（三）司法保障组

组  长：施  敏  党委委员

副组长：薛  忠  综合治理处筹备组组长

成  员：片区综合治理处筹备组、各辖区派出所、

各乡镇司法所

工作职责：由片区综合治理处筹备组牵头，负责对接区公安局、区司法办等部门，对涉嫌犯罪的案件，建立案件移送机制，做好行政案件证据收集工作，依据国家有关规定做好取证和证据固定，对涉嫌犯罪的依法移送公安机关立案查处。

（四）督导考核组

组  长：高扬潭  党委委员、驻局纪检监察组组长

副组长：吴正华  驻局纪检监察组副组长

林  黎  党群工作处筹备组组长

林  星  党政办公室筹备组副组长

成  员：驻局纪检监察组、党群工作处筹备组、党政办公室筹备组

工作职责：由驻局纪检监察组牵头，督查排查整治工作落实，督查结果与绩效考核相挂钩，对不负责任、工作推进不力、效能低下的，实行挂牌督办，造成不良影响的，启动效能问责；对参与违法建设、破坏房屋结构安全、造成重大安全隐患的，对态度不坚决、措施不到位、工作不落实和不作为、慢作为、乱作为的党员干部，按照规定予以党纪政纪处分。运用一线考核干部工作机制，深入一线了解排查整治工作情况，掌握领导干部参与违法建设、破坏房屋结构安全、造成重大安全隐患的情况，跟踪后续整改措施的落实情况，作为评判、甄别、管理、使用干部的重要参考。

（六）宣传教育组

组  长：林  武  党委副书记

副组长：林  黎  党群工作处筹备组组长

成  员：党群工作处筹备组

工作职责：由片区党群工作处筹备组牵头，负责对接区宣传办，落实房屋结构安全隐患排查整治工作的宣传报道，正确引导舆论，发动群众共同参与，加强安全教育宣传。对安全问题突出、存在违法违规建设的反面典型案例予以曝光，营造全社会关注支持房屋结构安全排查整治的良好氛围。

（七）资金保障组

组  长：胡东荣  党委委员、副局长

副组长：薛  茂  财税发展处筹备组副组长

成  员：财税发展处筹备组

工作职责：负责对接区财政金融局，及时申请并拨付专项经费，合理安排，保障工作顺利开展。

附件2

房屋结构安全隐患排查整治工作安排

一、排查。由技术人员、包村工作队、行政村组成排查组，以公安机关标准地址二维码管理信息数据作为基础，对片区范围内摸排整治对象房屋进行全覆盖排查。按照房屋结构安全隐患排查指南要求对房屋是否存在安全隐患进行初步判定，拍照取证，排查组人员签字确认后，分类填写《房屋安全隐患排查整治复核登记表》，并上报片区资源环境与交通建设处筹备组。

排查工作共安排两轮进行，第一轮以技术人员与包村工作队、村委会配合的形式进行自查，下设15个排查小组，各包村领导作为排查小组带队负责人，具体分组如下：

第 一 组：陈代彬，中楼村、大中村、韩厝村、芦南村

大坪村包村工作队、村委会

第 二 组：刘荣振，湖山村、昆湖村、盐田村、凤楼村、冠山村、南楼村包村工作队、村委会

第 三 组：杨  成，松南村、南松村包村工作队、村委会

第 四 组：张树刚，后田村、山边村包村工作队、村委会

第 五 组：陈梅仙，流水村、东美村包村工作队、村委会

第 六 组：张  灿，君山村、渔屿村、山门村、包村工作队、村委会

第 七 组：林永坚，西楼村、下厝场村包村工作队、村委会

第 八 组：张凤祥，裕藩村、坑北村、松厝村包村工作队、村委会

第 九 组：陈  泳，模镜村、五埕村、五星村包村工作队、村委会

第 十 组：池仰彪，大澳村、大埕村、港东村、砂美村、北港村包村工作队、村委会

第十一组：朱宗文，磹水村、新湖村、户楼村、谢厝村包村工作队、村委会

第十二组：林  云，东霞村、东风村、南江村、澳底村

包村工作队、村委会

第十三组：丁玉梅，湖边村、东进村、孝北村、澳星村

包村工作队、村委会

第十四组：吴  坚，芦北村、洋中村、马腿村、鹿寮村包村工作队、村委会

第十五组：孙丛竹，黄土墩、西边寮、大渊村包村工作

队、村委会

第二轮排查工作主要对结构安全存有疑义的房屋开展鉴定工作。由资源环境与交通建设处筹备组牵头，采取购买第三方技术服务方式，委托专业机构进行房屋安全性鉴定。经鉴定存在房屋结构安全隐患的，予以整治。

二、录入。排查工作完成后，各行政村安排一名人员（建议安排往年有相关录入经验的工作人员）专门负责将信息录入“全省房屋安全信息管理系统”，由综合协调和技术保障组组织抽查复核。

三、整治。对存在安全隐患的房屋，经排查确认为重大安全隐患房屋应立即撤离人员；排查认定为暂无安全隐患的房屋可继续使用，但包村工作队与村委会应进行定期检查；对被认定为重大安全隐患房屋，由资源环境与交通建设处筹备组负责对接区自然资源与生态环境局、区交通与建设局，根据实验区统一安排部署抓好整治工作。

四、宣传。片区党群工作处筹备组牵头对房屋结构安全隐患排查整治工作进行宣传报道，对先进事迹、先进人员予以报道。

五、后勤。片区党政办公室筹备组要安排人员负责房屋结构安全隐患大排查大整治“百日攻坚”专项形式的物资保障，以及专业技术人员的食宿保障等相关后勤工作。