平潭综合实验区自然资源与生态环境局

关于2023年度国土绿化专项

资金绩效自评表报告

省林业局：

现将平潭综合实验区2023年度国土绿化专项资金绩效自评表情况报告如下：

一、基本情况

(一)项目概况

加强重点区位防护林建设，通过新造、人工更新，促进森林质量精准提升，加强城区周边、交通干道、景区景点周边山体等重点区位林分修复、改造，增强森林防灾减灾功能、生态景观效果，进一步改善生态环境。

（二）项目绩效目标

2023年全区植树造林任务3000亩,其中重点区位林相改善2000亩，森林村庄建设2个。

二、绩效分析与结论

（一）项目决策情况：根据省上安排任务，结合2023年实验区造林绿化工作部署，生成2023年全区造林绿化项目。

（二）项目过程情况

将生态屏障造林项目分解下达各片区实施。经区资源生态局党组会议研究通过。待年底验收结算时，将省级专项资金予以分解下达。

1、项目进度情况

造林绿化项目中181.2万资金，已调剂20万元至君山片区管理局，用于森林村庄建设补助，“义务植树活动”已支付6.11万元。剩余155.09万元已调剂至片区。

- 执行效果情况

营造林工作已完成植树造林1290亩。项目资金分两期下达建设单位，第一期按项目合同总额的60%预拨，涉及责任主体单位已提交相关材料，正在办理资金指标调剂下达手续。

3、项目完成可能性

造林绿化项目中，下一步将加快项目的验收结算，依据合同支付项目合同款。项目能如期实施完成。

(三)绩效结论

绩效评价等级为良。

- 1.绩效评价工作开展情况

加强财政对部门专项资金管理，提高资金使用效益，强化支出责任，对2023年度造林绿化省级林业财政专项资金绩效展开自评工作。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准。

依据《福建省财政厅 福建省林业局关于提前下达2023年省级财政林业专项资金的通知》（闽财资环指〔2022〕47号)，分解下达资金及各项绩效目标标准。

- 三、存在问题及原因分析和有关建议

无