关于平潭环东美滨海景观道可行性研究报告

暨初步设计及概算（修编版）联合审查回执函

经对《平潭环东美滨海景观道立项用地规划许可阶段》联合审查涉及的事项进行认真审核，具体意见如下：

一、项目名称及建设必要性：平潭环东美滨海景观道（项目编码：2207-350128-04-01-596486），项目建设有利于改善村基础设施条件，便利当地村民出行，完善景区区域路网、串联旅游配套设施，提高景区品质、为旅客提供更优质服务，原则同意项目建设。

二、项目建设地点：君山片区。

三、项目单位：平潭综合实验区文旅发展集团有限公司。

四、项目建设规模及主要内容：本项目起点位于西楼路，路线自西北向东南布设，终点位于村部门前附近，衔接既有观光道，路线全长0.761公里，其中包含沿线观景台一处，改建停车场一处，三处涵洞。道路等级为乡村道路支路、步道，道路宽度4.5米，设计速度为15千米/小时，车道规模为单车道。主要建设内容包括：道路工程、涵洞工程、交通工程、雨水工程、污水工程、照明工程、景观工程等。

五、项目投资概算及资金来源：该项目工程投资概算为1196.14万元，其中工程费用856.69万元。资金来源为区财政补助，争取中央、省级补助。

六、项目建设工期：4个月。

七、招标内容：根据招标投标法、国家和我省工程项目招投标管理具体规定，项目单位申请施工采用公开招标方式发包事项不再核准，请严格依法依规认真开展招投标工作。其采购事宜依照有关规定执行。

八、节能事项：该项目不再单独进行节能审查，请严格按照相关节能标准、规范建设。

九、请项目单位进一步完善设计方案；按照基本建设程序和项目法人责任制、招标投标制、工程监理制、合同管理制等要求，加强管理，落实环境保护措施和安全生产措施，确保工程质量安全，按期完成建设任务。

附件：《平潭环东美滨海景观道概算审核总表》

项目投资审批处

2023年3月22日